UMOWA

zawarta w dniu: ………………….2020 r. w Szczebrzeszynie pomiędzy:

Gminą Szczebrzeszyn

Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

NIP 9222699726, REGON 950368606,

reprezentowaną przez:

Henryka Mateja - Burmistrza Szczebrzeszyna,

przy kontrasygnacie Bożeny Malec - Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………….
………………………………

NIP ………………. .

zwanym dalej "Wykonawcą"

o  następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegająca na: wykonaniu, dostawie i montażu Pomnika – „Brzechwa” ławeczka Plac Tadeusza Kościuszki  w Szczebrzeszynie, zwaną dalej przedmiotem umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie rzeźby z brązu przedstawiającą postać Jana Brzechwy (wg archiwalnych zdjęć artysty) siedzącego na ławce w formie współczesnej, nawiązującej wyglądem do istniejących siedzisk w miejscu lokalizacji rzeźby.

- Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o niniejszą umowę oraz następującą dokumentacje:

- Szkic zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XI/164/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 lutego 2020 r.

- Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

4.1. Wykonanie Pomnika – „Brzechwa” ławeczka uwzględniając podział na następujące etapy realizacji:

ETAP 1:

- wykonanie modelu rzeźby w skali 1:10 (w oparciu o  załącznik do Uchwały Nr XI/164/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 lutego 2020 r.),  wraz z przygotowaniem dokumentacji zawierającej opis i rysunki techniczne kształtu i konstrukcji rzeźby właściwej, skład stopu, wraz z montażem (kotwienie do podłoża)

ETAP 2:

- wykonanie modelu rzeźby w skali 1:1  w oparciu o  zatwierdzony przez Zamawiającego i uzgodniony przez Konserwatora model Rzeźby w skali 1:10

ETAP 3:

- wykonanie ostatecznego odlewu elementów z brązu atestowanego, dostawa i montaż zgodnie z opisem technicznym do projektu oraz poddanie procesowi obróbki wykańczającej                        (tj. szlifowanie, spawanie, patynowanie wraz z zabezpieczeniem elementu powłoką antykorozyjną)

UWAGA:

- zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w wykonanym modelu

- poszczególne etapy realizacji wymagają pisemnej akceptacji komisji powołanej przez zamawiającego

- etap 1 wymaga pisemnego uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu,

- przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła

- ławeczka wraz z postacią Jana Brzechwy powinna zostać tak zaprojektowana w skali i formie aby wraz z istniejącym pomnikiem „Chrząszcza” stanowić całość w charakterze i stylistyce celem uniknięcia wprowadzenia elementów degradujących uporządkowaną przestrzeń placu

4.2 Dostawę „Pomnika – „Brzechwa” ławeczka na plac budowy;

4.3. Montaż gotowego elementu architektonicznego przy użyciu odpowiednich elementów kotwiących zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Zadanie inwestycyjne uwzględnia docelową lokalizację pomnika w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, dz. nr ewid. 1059/1

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje ponadto inne prace związane z montażem elementu architektonicznego na Placu Tadeusza Kościuszki, w tym:

a/ opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

b/ oznakowanie i zabezpieczenie  miejsca montażu ławeczki wraz z postacią Jana Brzechwy

c/ realizację nadzoru i kierownictwa prac montażowych przez osoby wykwalifikowane.

§ 2

Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma prawo:

- do zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z §13 ust. 1 lit. c i ust. 2 umowy.

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy realizacjach tożsamych z przedmiotem zamówienia, a w szczególności:

- artystę rzeźbiarza posiadającego umiejętności i zdolności wykonania rzeźby przedstawiającej postać  człowieka;

- artystę hutnika posiadającego umiejętności i zdolności wykonania odlewu rzeźby z metalu;

- kierownika robót montażowych podczas montażu gotowego elementu architektonicznego na placu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z projektem, obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wszystkie użyte do wykonania elementu architektonicznego materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie i w opisie technicznym; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty techniczne na ich potwierdzenie, a w szczególności dotyczące stopu metalu brązu tj. aprobaty/atesty techniczne z huty.

- Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę.

- Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnych lub pozyskanych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu.

- Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia pomiędzy założeniami przyjętymi w projekcie a stanem faktycznym, mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie będą uzgadniane z Zamawiającym

- Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od wykonywania pracy osób, które przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu, zagrażają w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w trakcie montażu elementu architektonicznego na placu będzie ponosił koszt organizacji terenu budowy, oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, (np. zużycia wody i energii elektrycznej) oraz inne nakłady nie stanowiące wartości zamówienia, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy ww. koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót montażowych przepisy BHP oraz zagwarantować, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia będą przeszkolone w zakresie BHP.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie montażu elementu architektonicznego na placu również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu montażu (budowy) oraz zamontowanego elementu architektonicznego do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

§ 3

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający ma prawo:

- Do zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z §11 i §13 umowy.

- Do przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji przedmiotu umowy pod względem zgodności z przyjętym szkicem kontroli jakości wykonania oraz terminowości.

- Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób upoważnionych wymienionych w §7 ust.1, jeżeli uzna, że nie wykonują one w sposób rażący swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują je w sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany wymienić osobę upoważnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 30 dni. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 60 dni.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie Wykonawcy kompletnej dokumentacji, o której mowa w §1 ust.4 (ETAP I) umowy.

- Przekazanie Wykonawcy terenu montażu (budowy) po odbiorze gotowego elementu architektonicznego, a przed montażem na Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie

- Zapłata umówionego wynagrodzenia za należycie wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- Przystąpienie do odbiorów w terminach wyznaczonych w § 4 umowy.

§ 4

Terminy  realizacji przedmiotu  umowy

- Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy tj.:

a) rozpoczęcie realizacji: w dniu podpisania umowy

b) zakończenie realizacji: 31 lipca 2020 r. rozumiane jako data całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzona protokołem odbioru końcowego.

- Wykonawca wraz z ofertą przedłoży Zamawiającemu uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji, który będzie stanowił załącznik do przedmiotowej umowy. Terminy wyszczególnione w harmonogramie będą na roboczo monitorowane przez osobę upoważnioną w tym zakresie przez Zamawiającego.

- Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy bez zbędnej zwłoki i z należytym pospiechem tak, aby ukończyć go w terminie oznaczonym w ust. 1 oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji, wliczając w to czas konieczny na uzyskanie akceptacji Zamawiającego po każdym etapie wykonanie elementu architektonicznego określonym w §1 ust. 4 pkt. 4.1. uwzględniając potrzebny czas sprawdzeń, pomiarów oraz ewentualnych korekt.

§ 5

Podwykonawcy

- Dopuszcza się, aby Wykonawca korzystał z usług podwykonawców, z zastrzeżeniem, że zakres robót zleconych podwykonawcom będzie zgodny ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą w tym zakresie i nastąpi z zachowaniem niżej wymienionych wymogów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca świadczy usługi na rzecz podwykonawców w zakresie organizacji na terenie budowy. Zamawiający nie jest stroną w określaniu warunków świadczenia tych usług.

- Zapisy umów lub projekty umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie części robót przez podwykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy z Zamawiającym i z umowy z podwykonawcą.

§ 6

Odbiory

- Przedmiot zamówienia podlega odbiorom częściowym na wniosek Wykonawcy a po zakończeniu każdego z poszczególnych etapów wykonania opisanych szczegółowo §1 ust. 4 pkt 4.1. umowy. Odbioru dokonuje każdorazowo komisja powołana przez Zamawiającego.

- Odbiory częściowe poszczególnych etapów wykonania  opisanych szczegółowo §1 ust.4 pkt 4.1 umowy odbywać się będą na pisemny wniosek Wykonawcy zamówienia przez komisje powołaną przez Zamawiający.

- Odbiory częściowe robót będą zakończone odpowiednio protokołami odbioru częściowego sporządzonymi przez komisję powołaną przez Zamawiającego i z udziałem Wykonawcy robót.

- W przypadku wykonania któregokolwiek z etapów wykonania opisanych szczegółowo w §1 ust. 4 pkt 4.1 umowy niezgodnie z przyjętą koncepcją. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru częściowego do momentu przedstawienia przez Wykonawcę zrealizowanego etapu wykonania zgodnie z przyjętą koncepcją

- Poszczególne etapy  wykonania opisane szczegółowo §1 ust. 4 pkt 4.1 umowy mogą zostać realizowane jedynie po odbiorze wcześniejszego etapu potwierdzone protokołem odbioru częściowego.

- Przystąpienie do czynności odbioru końcowego może nastąpić jedynie po zakończonych odbiorach wszystkich etapów wykonania rzeźby z metalu opisanych szczegółowo w §1 ust. 4 pkt 4.1 umowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po montażu gotowego elementu architektonicznego na Placu Tadeusza Kościuszki  w Szczebrzeszynie w terminie do 10 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu montażu (budowy) i dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych tj. dokumentów potwierdzających parametry techniczne wykonanej rzeźby z brązu, a w szczególności stopu metalu.

- Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół podpisany przez komisję powołaną przez Zamawiającego; Data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiana jest jako data całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzona protokołem odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, nie zostały wykonane zgodnie z  przedmiotu umowy opisanym w §1 umowy to:

-	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

-	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpić winno w terminie gwarantującym możliwość zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu końcowego odbioru robót w nieprzekraczalnym terminie, określonym w §4 ust.1.

§ 7

Osoby upoważnione

- Wykonawca powierza realizację przedmiotu umowy następującym wskazanym osobą:

- artysta rzeźbiarza ………………………………………………….

- artysty hutnika ………………………………………………………

- kierownika robót montażowych ……………………………………………..

- Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: ………………………………………………….

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ……………….. netto plus VAT………………razem brutto………………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost ze specyfikacji wykonania i odbioru robót, projektu i z §1 oraz §2 niniejszej umowy.

- Podatek VAT naliczany będzie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

§ 9

Rozliczenia finansowe

Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony w sposób następujący:

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w§ 8 ust 1 płatne jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/ rachunku w terminie do 30 dni od dnia jej/jego doręczenia.

- Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto nr ……………………………………………………………………. wskazane przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do …………………………….. (wskazać właściwy Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

- Faktury winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres: Plac Tadeusza   Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu z tytułu wykonania niniejszej umowy, wobec Wykonawcy z wierzytelności Wykonawcy, o ile nie przeciwstawia się temu obowiązujące prawo.

§ 10

Kary umowne

- Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 20%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności w przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego za faktury Wykonawcy, prawidłowo sporządzone i dostarczone Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania,.

- W przypadku odstąpienie od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w §9 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w §11 ust. 1 punkt 1) umowy.

- Zamawiający uprawniony jest, w przypadku naliczania kar umownych w trakcie realizacji umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy, bądź też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,

- Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy i pomimo wezwania Zamawiającego, nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwie realizację przedmiotu umowy lub opóźni termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy,  w stosunku do terminów zatwierdzonych przez strony umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowego realizacji o okres dłuższy niż 5 dni

- Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne,

- stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich terminowe zakończenie, Zamawiający może go poinformować na piśmie, jakie należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie 
z dokumentacją o której mowa w §1 ust. 4, Zamawiający wzywa Wykonawcę do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z ww. dokumentacją.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do tego nakazu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

§ 12

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………………………..miesięcy na wykonaną rzeźbę z brązu atestowanego zamontowaną na Plac Tadeusza Kościuszki 1 w Szczebrzeszynie będącą przedmiotem umowy określonym w §1, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wymagany okres rękojmi minimum 36 m-cy na warunkach i zasadach określonych przepisami KC zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2019 r. poz. 1145)

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad lub usterki.

- Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

- jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna), np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności stron,

- zmian dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego.

- W przypadkach losowych Wykonawca może dokonać zmian osób realizujących przedmiot umowy.

- Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.

§ 14

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy,

a 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca :        						               Zamawiający:

Załącznik nr 1 do umowy nr __________

....................................................                                                                       ................................., dnia ...........

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

# Przedmiot gwarancji

### Do umowy nr ............................  z dnia ...................... o wykonanie usługi: wykonanie, dostawa i montaż Pomnik – „Brzechwa” ławeczka Plac Tadeusza Kościuszki 1 w Szczebrzeszynie.

Data odbioru końcowego robót –  .............................................. roku.

Warunki gwarancji:

Zgodnie z §12 umowy nr ................... z dnia ................. 2020 roku, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………..miesięcy na wykonaną rzeźbę ze stopu brązu atestowanego zamontowaną na Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie będącą przedmiotem umowy określonym §1 umowy, licząc od daty odbioru i przekazania do eksploatacji.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie eksploatacji wykonanego dzieła, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego przez Wykonawcę dzieła, wygasają po okresie…………………… miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce.

- Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Stwierdzenie usunięcia wady lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

- Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży i inne obowiązujące przepisy prawa.

Zamawiający:							Wykonawca: