Umowa nr … /projekt

Zawarta w dniu …. pomiędzy:

Gminą Szczebrzeszyn mającą siedzibę w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22 – 460 Szczebrzeszyn, NIP: 9222699726 zwaną  w dalszej treści umowy  „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez :

Henryka Mateja  – Burmistrza Szczebrzeszyna

przy kontrasygnacie  Bożeny Malec – Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

a

…………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………, reprezentowaną przez:.

……………………………………… – Właściciela

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiórce budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Szczebrzeszynie  ul. Szkolna dz. nr ewid. 641/1, 638/1 obręb 0005 Szczebrzeszyn zgodnie z zapytaniem ofertowym i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją projektową rozbiórki  stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 2

I. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy, do czasu podpisania protokołu odbioru robót.

- Wykonawca opracuje plan bioz i zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze rozbiórki.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić roboty rozbiórkowe, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Sprawowanie nadzoru archeologicznego, zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków w Lublinie znak: IN.III.5142.125.1.2019 z dnia 17.09.2019r.

II. Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania Wykonawcy miejsca wykonania zamówienia w terminie do  7 dni od dnia podpisania umowy

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- Zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami   w trakcie realizacji podmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do 31 sierpnia 2020 r.

2. Data zakończenia rozbiórki przez Wykonawcę jest tożsama z datą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zgłoszenie winno być wykonane w formie pisemnej (fax, e-mail, pismo).

3. Wykonawca wykona roboty przygotowawcze i zabezpieczające, poprzez odcięcie wszystkich mediów, przesegreguje materiały z rozbiórki z podziałem na metal, drewno, gruz, zapewni wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 3,0 km. (ul. Nadrzeczna 220 teren PSZOK dz. 2459/2, zasypie wykop gruntem rodzimym z dowozu oraz wykonanie plantowania i obsiania terenu, uporządkuje teren oraz zniweluje teren do poziomu wskazanego przez Zamawiającego.

§ 4

- Ustalone w wyniku zapytania ofertowego wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: cena brutto …………… zł (słownie: ……………..………………..), w tym: cena netto ………………….. zł plus podatek VAT w kwocie 23% tj.: ……………….. zł.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zamówienia oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy.

4. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z przyjętą ofertą z dnia ……………………….. r.,  stanowiącą załącznik nr 1.

5. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia (przedmiotu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane).

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
……………………………….., w terminie 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura może być wystawiona nie wcześniej niż po odbiorze robót. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.	Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

8.	Rachunek/Faktura za wykonane prace winna być wystawiona na:

Gmina Szczebrzeszyn,

Plac Tadeusza Kościuszki 1,

22-460 Szczebrzeszyn,

NIP 9222699726.

9.	Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 6 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ………………………….. (wskazać właściwy Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

10.Faktury winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres: Plac Tadeusza Kościuszki 1,       22-460 Szczebrzeszyn. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu z tytułu wykonania niniejszej umowy, wobec Wykonawcy z wierzytelności Wykonawcy, o ile nie przeciwstawia się temu obowiązujące prawo.

§ 5

  - Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów odbioru, sporządzonych w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  - Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie (fax, e-mail, pismo) Zamawiającemu. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 /siedmiu/ dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest obowiązany skompletować i przedłożyć Zamawiającemu do odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego i zgodnego z umową wykonania robót rozbiórkowych.

  - Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że prace nie zostały wykonane w całości ( w tym że teren rozbiórki został nieuporządkowany) lub zostały wykonane wadliwie Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

  - Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty i za plac budowy.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w  przypadku nie dotrzymania  terminu  zakończenia  prac  określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, z wyjątkiem przypadków określonych w § 9 ust. 2 umowy jakie mogą zaistnieć,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz 
w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne niż określone w pkt 1,2,3 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia z winy zamawiającego niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 7

- Wykonawca niniejszym udziela 12 miesięcy gwarancji od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego:

- wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne  od  wad,  niezwłocznie  po  zawiadomieniu  i  wydaniu  polecenia  przez  Zamawiającego,

- w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej. Wszelkie koszty  związane  z  wykonywaniem  gwarancji  ponosi  Wykonawca.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

- ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w stosunku do Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 8

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie:

- upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: ………………………………………………

- kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno -budowlanej: ……………………………………………………………………………………..

- specjalista archeolog i badacz architektury …………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Jacek Nawrocki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie, Stanisław Kaziród -  Główny Specjalista ds. Inwestycji

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przez cały okres inwestycji osobami posiadającymi   uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w/w dokumentów.

- Wykonawca może dokonywać zmiany swoich  przedstawicieli przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowych przedstawicieli Wykonawcy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany przedstawiciela, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiający może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w § 8 ust. 2.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia, wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 9

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- możliwość przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- działania siły wyższej, tzn. zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, nie do uniknięcia 
i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części 
(np. powódź, huragan, pożar, wojna, zamieszki uliczne),

- wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną
i wiedzą techniczną to jest:  opadów deszczu w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 15:00 trwających nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin o sumie opadu dziennego powyżej 8 mm/m2 w okresie dłuższym niż 5 dni następujących po sobie  daje możliwość wystąpienia wykonawcy o przedłużenie terminu o ilość dni w jakich wystąpiło to zjawisko po jego udokumentowaniu przez Wykonawcę 
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego,

- przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących terminu przekazania placu budowy, dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia,

- zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1:

- w przypadku zmiany stawki VAT,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- po złożeniu uzasadnionego wniosku i uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w § 8 ust. 1,

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1-2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

§ 10

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni.

- gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie.

2.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu rozbiórki urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w oparciu o wycenę ofertową Wykonawcy.

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

§ 11

Wykonawca nie ma prawa do przekazania bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 12

Wykonawca przejmuje pełna odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy lub osób, którymi posługuje się podczas wykonywania niniejszej umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca wskazuje Zamawiającemu adres do przekazywania korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kierowana na powyższy adres korespondencja w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę będzie traktowana ze skutkiem doręczenia. Zmiana wskazanego adresu nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: