Załącznik nr 11 do SIWZ

-Projekt umowy-

U  M  O  W  A     Nr               /2015

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz i Świnka w miejscowości Brody Małe , gmina Szczebrzeszyn, woj. lubelskie”  zawarta w dniu  ……………….r..  w Szczebrzeszynie  , pomiędzy:

Gminą Szczebrzeszyn  mającą swoją siedzibę   w Szczebrzeszynie , Pl. Tadeusza Kościuszki 1 , zwany w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Mariana Mazura-  Burmistrza Szczebrzeszyna

przy kontrasygnacie Bożeny Malec – Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

a …………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

– …………………. – ………………………

o treści następującej:

Przedmiot umowy

§ 1

- W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia  ………….. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ….... w dniu ….. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej obejmującej:

1)   Dokumentacja geodezyjna,

2)   Opinia geotechniczna,

3)   Uzupełnienie badań geotechnicznych ,

4)   Projekt budowlany  ,

5)   Projekt wykonawczy  ,

6)   Studium wykonalności,

7)   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

8)   Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą,

9)   Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu ,

10) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

11) Inwentaryzacja drzew do wycięcia,

12 ) Przedmiary robót

13) Operat geodezyjny

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej(zwanego dalej nadzorem autorskim). Podstawą sprawowania nadzoru autorskiego będzie pisemne żądanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy.

3.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  o którym mowa w ust. 1 i 2, został określony                w   opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie

§ 2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi:                                 netto …………….. zł (słownie: ……………………….), podatek VAT 23 % – ………………zł (słownie: ……………………………… brutto ……………….. zł                                            (słownie: …………………………), zgodnie z wyceną ofertową stanowiącą załącznik                       nr  2  do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją                       i realizacją tego zakresu przedmiotu umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym VAT i inne wydatki związane z wykonywaniem prac.

- Za wykonanie wymienionego w §1 ust. 1 zakresu rzeczowego umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w wycenie ostatecznej w oparciu o wysokość stawki przyjętej w wycenie ofertowej za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) i ilości rzeczywistego zakresu rzeczowego nie wyższe jednak niż wynagrodzenie, o którym mowa                 w ust 1.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie dwoma fakturami: jedną przejściową i ostateczną - zgodnie z opracowanym harmonogramem  stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, po uprzednim komisyjnym ustaleniu zakresu wykonanych prac.

2. Warunkiem realizacji faktury ostatecznej będzie pozytywna opinia Zespołu Specjalistów                      d/s Opiniowania Dokumentacji Projektowej przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i      Urządzeń Wodnych w Lublinie po wykonaniu jego zaleceń.

- Zapłata faktur wystawionych na Gminę Szczebrzeszyn nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wyceną rozliczeniową, sporządzoną w oparciu o wycenę ofertową uwzględniającą wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) na podstawie faktycznie wykonanego zakresu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej będzie płatne przelewem na  konto Wykonawcy Nr ……………………………………,

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 (nadzór autorski)

      - Należność za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 płatna będzie                     na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o wpisy projektanta                       do dziennika budowy  potwierdzone przez inspektora nadzoru.

      - Stawka za jednorazowy pobyt projektanta  na obiekcie wynosi: netto .......... zł (słownie: ...........................) plus należny podatek VAT(23%) .................. zł                                           tj. brutto ................... zł (słownie: ........................). Kwota ta  obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty 	dojazdów.

      - Płatność wynagrodzenia  za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi  w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie płatne przelewem                 na konto Wykonawcy Nr ……………………………………

      - Strony ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu  pełnienia nadzoru autorskiego zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów  projektanta  na budowie,                ale nie może przekroczyć kwoty .............. zł (słownie: ..........................) netto plus należny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zł (słownie: ....................), tj. kwoty  odpowiadającej …...... pobytom na budowie.

      - Wykonawca dołącza do faktury następujące dokumenty:

1) Zestawienie zbiorcze ilości nadzorów z określeniem dnia pobytu wraz z wynagrodzeniem.

2) Wycenę rozliczeniową za pełnienie czynności nadzoru autorskiego.

3) Wpisy do dziennika budowy w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz wprowadzenia rozwiązań zamiennych                 w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy                        lub inspektorów nadzoru inwestorskiego. Załącznikiem do niniejszych wpisów mogą być notatki służbowe, protokoły konieczności, rysunki.

Terminy

§ 5

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 ustala się z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej  ustala  się do  15.12.2015 roku.

- Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, od dnia zawarcia umowy o realizację inwestycji z wykonawcą robót budowlanych realizowanych                   w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

Warunki umowne wykonania przedmiotu umowy

§ 6                                                                                                                                                                 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy wykona bez udziału podwykonawców /*Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac podwykonawcom:

1) ….............................................

2) ….............................................

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

5. Powierzenie Podwykonawcom prac w zakresie innym niż wskazany w ofercie i załączniku do oferty Nr 8 wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

- Odbiór opracowania ustala się w siedzibie Zamawiającego.

- Opracowanie powinno być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami                           (w tym techniczno – budowlanymi) i obowiązującymi normami, oraz że zostaje wydane                  w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Opracowanie należy zaopatrzyć klauzulą w zakresie jego sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

- W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych uzgodnień Wykonawca ma obowiązek ich pozyskania w ramach ceny ofertowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność rozwiązań projektowych oraz obliczenie ilości robót przyjętych w przedmiarach robót. Na potwierdzenie tego faktu złoży stosowne oświadczenie.

- Wykonawca, zobowiązany jest zapewnić rozwiązania projektowe dostosowane do istniejącej sytuacji w obiektach i terenie.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający w chwili odbioru dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, nie ma pełnej możliwości sprawdzenia jej pod kątem zgodności z zamówieniem oraz sztuką sporządzania dokumentacji projektowej.                     Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad dokumentacji ujawnionych w terminie późniejszym oraz naprawienia szkody wyrządzonej wskutek wad tej dokumentacji.

Kary umowne

§ 8

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie                   od umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10%  (słownie: dziesięć %) wynagrodzenia umownego za tę część zamówienia, od którego Zamawiający odstąpił .

2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów dokumentacji projektowej wymienionych w § 1  niniejszej umowy w wysokości 1% (słownie: jeden %) wynagrodzenia umownego za ten element opracowania za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej dostarczenia;/*za opóźnienie w wykonaniu opracowania  w wysokości 1 % (słownie: 1%) wynagrodzenia należnego za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej dostarczenia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 1 %  dziennie        za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu za usunięcie wad;

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn        za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% (słownie: dziesięć %) wynagrodzenia umownego za tę część prac od których Zamawiający odstąpił.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczania kar na podstawie niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

Gwarancja

§ 9

- Wykonawca udziela gwarancji na opracowaną dokumentację projektową.

- Okres gwarancji wynosi …....... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad                        w dokumentacji projektowej, które ujawniają się w okresie gwarancji i które wynikną                           z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji lub jej części,                  lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie gwarancji                        w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje błędów w dokumentacji zawinionych przez Wykonawcę w tym również finansowe ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny, przy czym strony postanawiają rozszerzyć okres rękojmi na okres …... miesięcy, który rozpoczyna bieg po podpisaniu protokółu zdawczo – odbiorczego.

- W przypadku realizacji zadania po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne Zamawiający rozszerzy ich okres aż do momentu przekazania obiektu do realizacji.

- Uprawnienia Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej wygasają wobec Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji            za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy.

Odstąpienie

§ 10

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje warunków umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz                         nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizację prac projektowych i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- gdy wada dokumentacji ma charakter istotny (tzn. wady które czynią dokumentację niezdatną do zwykłego użytku dla danej inwestycji, albo sprzeciwiają się umowie) i nie da się jej usunąć w odpowiednim terminie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                               Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku tym, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- O okolicznościach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

- Odstąpienie od umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni                           od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Niezależnie od kar strony zastrzegają możliwość dochodzenia szkód na zasadach ogólnych KC.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zamówienia na opracowanie projektu zamiennego jeżeli taka potrzeba wystąpi na etapie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji według projektu przygotowanego na podstawie niniejszej umowy.

§ 12

- Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się …………………….. posiadającego uprawnienia       ……………….. w specjalności …………………..

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ………………………………………………..

Prawa autorskie

§ 13

1. W przypadku gdy przedmiot umowy lub jakaś jego część będzie spełniała przesłanki uznania ich za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa autorskie                   do tego utworu będą przysługiwały Wykonawcy lub osobom przy pomocy których wykonuje                on przedmiot umowy, autorskie prawa majątkowe do tego utworu z chwilą zapłaty za poszczególne części przedmiotu umowy, w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust.2 poniżej, przechodzą, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §2, § 3, na Zamawiającego.

2. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują następujące pola eksploatacji: 
a)  wymienione w art. 50 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) wprowadzanie niezbędnych zmian i modyfikacji do projektów (adaptacja), 
c) prawo do zastosowania dokumentacji projektowej do więcej niż jednej budowy, 
d) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

3. Ponadto Wykonawca oświadcza, iż zarówno on jak i pozostali ewentualni twórcy (współtwórcy) przedmiotu umowy nie będą wykonywać osobistych praw majątkowych do przedmiotu umowy           w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez pozostałych ewentualnych twórców (współtwórców) przedmiotu umowy Wykonawca będzie odpowiadał za wynikłą stąd szkodę.

4. Całość dokumentacji technicznej objętej przedmiotem zamówienia stanowi własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym    od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

5. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 14

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

      - Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                      na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 umowy.

      - Strony dopuszczają następujące rodzaje i zakres zmiany treści umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 2 ust. 1                i w § 4 ust. 2  umowy,

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie                   nie leży w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

3) zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac projektowych w określonym pierwotnie terminie;

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych  powiązań;

- wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień                i warunków do projektowania od dysponentów mediów, Zespołów ds Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu i innych właściwych organów                 czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych                      do  otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, trwającego ponad dwa miesiące od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji;

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie                              w  pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

4) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu prac projektowych nie wskazanego                      w ofercie jako planowany do powierzenia Podwykonawcom, na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3 lit. a)-e) niniejszego paragrafu. (dotyczy przypadku  realizacji dokumentacji projektowej przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 4  umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1)  ad. pkt 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 	przepisów prawa wprowadzających zmianę,

2) ad pkt 2 - zmniejszenie zakresu opracowania projektowego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

3)  ad pkt 3 - zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej:

lit. a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. b) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

lit. c) - o najdłuższy czas, przez jaki okoliczności te wystąpiły,

lit. d) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. e) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz lub badań.

- ad. pkt. 4 - powierzenie Podwykonawcy prac projektowych nastąpi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy - co nastąpi z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu  § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy w tym odnoszących się do cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za wykonanie robót , także w przypadku, gdy  termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie, (dotyczy przypadku opracowania dokumentacji projektowej przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 6 umowy).

Przepisy końcowe

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.)

§ 16

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego                            i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego).

- Wycena ofertowa w zakresie dokumentacji projektowej.

- Wycena ofertowa w zakresie nadzoru autorskiego.

- Harmonogram realizacji robót.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA