**Załącznik nr 3**

**Umowa nr ROK.032……2019 - projekt**

zawarta w dniu ………………

pomiędzy:

**Gminą Szczebrzeszyn** mającą siedzibę w Szczebrzeszynie, **Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22 – 460 Szczebrzeszyn**, NIP: 9222699726 zwaną w dalszej treści umowy **„Zamawiającym”**   
reprezentowaną przez :

**Henryka Mateja – Burmistrza Szczebrzeszyna**

przy kontrasygnacie **Bożeny Malec – Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn**

a

### …………………………………………………………………...………………………………………… reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………..….

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

**§1**

**1.** Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. **.** „**Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w miejscowości Bodaczów*”,*** zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………………………..

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa dwóch odcinków chodników w Gminie Szczebrzeszyn:

- przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Kąty Pierwsze (długość: 195 m., od km. 9+706,00 do km 9+901,00),

- przy drodze powiatowej nr 3213L w miejscowości Bodaczów (długość: 370 m,, od km. 0+577,50 do km 0+947,50).

**3.** Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy zachowaniu należytej staranności zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

**§2**

**1.** Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia **20.11.2019 r.**

**3.** Realizacja zamówienia rozpocznie się niezwłocznie od daty podpisania umowy i będzie trwała w każdy dzień, aż do jej wykonania, chyba że nie pozwolą na to warunki atmosferyczne.

**4.** Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

**§3**

**Do obowiązków Wykonawcy należy:**

1. wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe,
2. dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
3. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
4. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia jak i za wszelkie szkody powstałe na terenie prowadzonych robót,
5. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
6. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,
7. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów nawierzchni dróg, chodników, instalacji itp.,
8. usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania,
9. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
10. ubezpieczenie robót od odpowiedzialności cywilnej.

**§4**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia.
2. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

**§ 5**

**1.** Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie  
z przyjętą ofertą z dnia …………………………………………………….stanowiącą załącznik nr 1.

**2.** Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie odpowiednio:

- **Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Kąty Pierwsze**: ……………. zł netto plus podatek VAT w wysokości ………. zł, kwota brutto: ……………… zł.

- **Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w miejscowości Bodaczów:** …………… zł netto plus podatek VAT w wysokości ……..…. zł, kwota brutto: …………...… zł.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje całości zadania wynosi: **…………………….. zł** **netto** plus należny podatek VAT w wysokości **…………………… zł** . **Kwota brutto: ………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………..)**

**3.** Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia (przedmiotu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane).

**4.** Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcyw terminie 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura może być wystawiona nie wcześniej niż po odbiorze robót.

**§6**

**1.** Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami są kary umowne.

**2.** W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty brutto określonej w § 4.

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy zapłaci on karę umowną  
   w wysokości 0,1 % łącznej kwoty brutto określonej w § 4 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad we wskazanym terminie zapłaci on karę umowną w wysokości 0,1 % łącznej kwoty brutto określonej w § 4 za każdy dzień opóźnienia.
3. W sytuacji opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

**8.** W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§7**

**1.** Strony ustalają, że do odbioru prac budowlanych zostanie powołana Komisja składająca się  
z minimalnie trzech osób powołanych przez Burmistrza Szczebrzeszyna.

**2.** Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

**3.** Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek  
i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

**4.** O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

**5.** Zamawiający wyznacza kolejny termin odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

**§ 8**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

**§ 9**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązują­cych w tym zakresie przepisów prawa.
2. Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowemu sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.

**§ 11**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

***ZAMAWIAJĄCY******WYKONAWCA***

**Załączniki:**

1. Oferta Wykonawcy