Projekt

Umowa o dzieło

nr …..…..2020

na  „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży drogowej dla przebudowy dróg gminnych”

Umowa została zawarta w dniu ……….2020 r. pomiędzy:

Gminą Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,  NIP:9222699726

reprezentowaną przez:

Henryka Mateja – Burmistrza Szczebrzeszyna,

przy kontrasygnacie

Bożeny Malec Skarbnika Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

zwanym dalej Zamawiającym

a:

……………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanych łącznie stronami o następującej treści:

§ 1

## Przedmiotem umowy jest opracowanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej w branży drogowej.

2. Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
       z wymaganymi opracowaniami na potrzeby przebudowy dróg gminnych gminy Szczebrzeszyn według poniższego zestawienia:

Część I*

Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia - odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 950 m szer. 3,5m – droga planowana do FDS)

Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże – Niedzieliska Kolonia - odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 1400 m, szer. 3,5 m)

Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza  -                       odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 820 m, szer. 3,5m)

Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia -                       odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 950 m, 150 m - szer. 5m, 800 m – szer. 4m)

Część II*

Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna -                       odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 350 m, szer. 3 - 3,5m – droga planowana do FDS)

Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr 624 w miejscowości Wielącza Kolonia -   odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 370 m, szer. 3,5)

Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr 598 w miejscowości Wielącza Kolonia -   odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 350 m, szer. 3,5m)

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 39/1 i 518 w Szczebrzeszynie ul. Przedmieście Szperówka -  odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 400 m, szer. 3,5m)

Przebudowa dróg gminnych nr 110363L i 110365L w miejscowości  Wielącza Kolonia - odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 520 m, szer. 5m)

Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska Kolonia oraz drogi gminnej dz. nr 581- odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 520 m, 116610 L – ok. 300 m, szer. 5m dz. nr 581 –  ok. 150 m, szer. 3- 3,5m)

Przebudowa drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia -                       odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 400 m, szer. 5m)

Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza  -                       odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 350 m szer. 3,5m)

Przebudowa ul. Wierzbowej w Szczebrzeszynie (nr 110340L) - odprowadzanie wód powierzchniowe  wraz z kanałem technologicznym (na długości ok. 300 m szer. 3,5m)

* - numer części i jej zakres przedmiotowy zostanie wprowadzony do treści umowy
i będzie miał zastosowanie, w przypadku złożenia i wyboru oferty  na daną część zamówienia.

3.   Dokumentacja musi zawierać:

- projekt budowlano – wykonawczy  wraz z wymaganymi prawem decyzjami, raportami i uzgodnieniami - 5 egz.

- specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zawierającą szczegółowy opis robot, technologię budowy, rodzaj zastosowanych materiałów i warunki odbioru robót - 2 egz.

- szczegółowy przedmiar robót – 2 egz.

- projekt zatwierdzonej stałej organizacji ruchu - 4 egz.

- kosztorysy inwestorskie, w układzie branżowym - 2 egz.

- inne dokumenty, jeśli są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia w zależności od zakresu prac budowlanych, opinii, uzgodnień, warunków w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów

- karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 4 egz. + wersja elektroniczna.

- Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w wersji drukowanej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) zawierającej cyfrowy zapis: w formacie pdf, część tekstowa w formacie doc i pdf, przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie pdf.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie własnych pomiarów i oględzin terenu inwestycji.

- Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 124), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r, nr 120 poz. 1126, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.           w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b .

- Wykonawca w okresie objętym gwarancją zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym lub w innym trybie wyboru Wykonawcy robót budowlanych na realizację zadania zaprojektowanego przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od przekazania zapytania przez Zamawiającego.

- Wykonawca, przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do współdziałania 
z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, 
w szczególności stosowania się do jego wskazówek.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania dzieła,  o którym mowa

w § 1.

§ 3

Strony ustalają termin zakończenia wykonania zadania na dzień  31 marca  2021 r.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy  za wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z przyjętą ofertą z dnia …….. stanowiąca załącznik nr 1.

- Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia wykonawcy Część I wyniesie odpowiednio*:

- Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia - ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże – Niedzieliska Kolonia - . ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza  -   ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia -                       ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację części I zadania wynosi ……………..netto plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł. Kwota brutto: …………… zł (słownie:…………………..)

- Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia wykonawcy Część II wyniesie odpowiednio*:

- Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna -                       ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr 624 w miejscowości Wielącza Kolonia -   ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr 598 w miejscowości Wielącza Kolonia -   ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 39/1 i 518 w Szczebrzeszynie ul. Przedmieście Szperówka -  ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa dróg gminnych nr 110363L i 110365L w miejscowości  Wielącza Kolonia - ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska Kolonia oraz drogi gminnej dz. nr 581- ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia -                       ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza  -   ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

- Przebudowa ul. Wierzbowej w Szczebrzeszynie (nr 110340L) - ………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości…………….., kwota brutto………………..

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację części II zadania wynosi ……………..netto plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł. Kwota brutto: …………… zł (słownie:…………………..)

* - do treści umowy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy odpowiadające stanowi faktycznemu, wynikającemu ze złożenia i wyboru oferty  na daną część zamówienia lub obie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na następujący rachunek bankowy nr……………………………………………………..  w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokolarne przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ilości egzemplarzy,  o których mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy.

- Rachunek/Faktura za wykonane prace winna być wystawiona na:

Gmina Szczebrzeszyn,

Plac Tadeusza Kościuszki 1,

22-460 Szczebrzeszyn,

NIP 9222699726.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do …………………………….. (wskazać właściwy Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

- Faktury winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres: Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu z tytułu wykonania niniejszej umowy, wobec Wykonawcy z wierzytelności Wykonawcy, o ile nie przeciwstawia się temu obowiązujące prawo.

§ 5

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące części umowy uwzględniając wszystkie rodzaje zamówień (usługi), jakie w ramach realizacji przedmiotu umowy zostaną wykonane:

1) ……………………...………………………………...,

2) …........……………………………………………......,

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian.

3. W przypadku, kiedy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż przewidziany w § 4  Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy w powyższym zakresie w terminie 7 dni od dnia przekazania wezwania, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w § 9.

4. Zasady określone w ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio do umów zawartych pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, przy czym w przypadku określonym w ust 2 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących czynności:

- kontroli w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;  w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów  i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń oraz ich równoważność,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w projekcie/dokumentacji,

- uzgadniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa  w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

- udziału w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych – przyjmuje się,
 że liczba pobytów Projektanta(ów) na budowie oraz w siedzibie zamawiającego będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru.

- uczestnictwa w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych oraz  w odbiorze końcowym inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego
z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

- Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami dodatkowymi/ zamówieniami uzupełniającymi w ramach zamówień dodatkowych/uzupełniających.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych ponosi Wykonawca.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że dzieło które ma wykonać na podstawie niniejszej umowy będzie
w całości oryginalne i że tylko jemu będą przysługiwały wszystkie prawa autorskie do wykonanego dzieła.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku naruszenia przez dzieło praw osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że w ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 4  umowy, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do dzieła wykonanego na podstawie niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych a nadto:

- prawo do pełnego i nieograniczonego korzystania z dzieła przez Zamawiającego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia  i udzielania dowolnej liczby i rodzaju zamówień publicznych, które dotyczą dzieła (w szczególności wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamówienia, bądź części opisu zamówienia, w tym opisu przy udzielaniu zamówień na wykonanie robót budowlanych;

- prawo do wykonywania przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot zależnych praw autorskich w odniesieniu do dzieła, w tym prawo ingerowania  i dokonywania przez Zamawiającego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiającego) zmian w dziele;

- prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiającego lub dowolnych innych osób utrwalania i zwielokrotniania dzieła dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową;

- prawo do wprowadzania dzieła do pamięci komputera oraz innych baz danych, w tym Internetu;

- prawo do wprowadzania dzieła do treści umów na jego realizację, w tym roboty budowlane objęte dziełem, a także użyczenia i najmu oryginału lub egzemplarzy nośnika, na którym nastąpiło przekazanie dzieła;

- prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wglądu czy innego zapoznania się 
z treścią dzieła przez dowolne osoby, w szczególności w sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej.

§ 8

- Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy nastąpi  w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Wraz  z dokumentacją Wykonawca przekaże wykaz przekazywanych opracowań  i dokumentów, ich autorów oraz oświadczenia podwykonawców oraz autorów/współautorów dokumentacji  lub jej części.

- Przekazywana dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu umowy podlegającej odbiorom.

- Dokumentacja projektowa musi zawierać oświadczenia wszystkich projektantów/autorów/ współautorów biorących udział w procesie projektowym  o sporządzeniu dokumentacji, w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, właściwymi rozporządzeniami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże oryginały wszelkich zgód, uzgodnień, decyzji wymaganych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

- Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów niezbędnych do pozyskania wymaganych opinii, pozwoleń i uzgodnień pokrywa Wykonawca.

- Nazwy plików wersji elektronicznej powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. Wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową.

- Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu Umowy, przez co rozumie się sprawdzenie rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych od daty jego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- W przypadku odmowy dokonania odbioru dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy Zamawiający podaje w protokole odbioru przyczyny tej odmowy i wyznacza termin na wprowadzenie zmian ewentualnie usunięcia wad.

- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w Przedmiocie Umowy wady/braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5  dni roboczych, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia  z tego tytułu. Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu Przedmiot Umowy do odbioru.

- Jeżeli wady/braki zostaną wykryte po odbiorze Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do poprawy przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- O wszelkich brakach ilościowych dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę 
w terminie do 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty ich ujawnienia.

§ 9

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania prac, Zamawiający może naliczyć kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4, zaoferowanego przez Wykonawcę za cały przedmiot umowy,

- za zwłokę w wykonaniu niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4, niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji, rękojmi w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4, zaoferowanego za cały przedmiot umowy, za każdy dzień   zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za nienależyte wykonywanie nadzoru autorskiego lub niewykonanie nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, z zastrzeżeniem pkt. 5 każdorazowo w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4, zaoferowanego za cały przedmiot umowy

- za nieobecność przy odbiorze końcowym robót w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4, zaoferowanego za cały przedmiot umowy,

- za niedokonanie wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie usług lub terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 500,00 zł.

- Za nieudzielenie w terminie 2 dni roboczych odpowiedzi na zapytania wykonawców realizujących zadanie na podstawie opracowanej prze wykonawcę dokumentacji, zgodnie 
z § 2 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4, zaoferowanego za cały przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4, za cały przedmiot umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postanowienia powyższe nie pozbawiają stron umowy prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki:

- w przypadku przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji publicznej, zarządców sieci decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowy wydania przez organy administracji publicznej, zarządców sieci decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

- wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta wynika z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte w SIWZ, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana głównego projektanta, będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejsze niż wskazane dla tej osoby/ tych osób w złożonej ofercie,

- wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie.

- w przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 
z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w SIWZ.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

- w przypadku zmian prowadzących do usunięcia oczywistych omyłek pisarskich 
i rachunkowych w treści umowy,

- w przypadku zmiany dotyczącej nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 
w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy.

- Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku 
o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy 
i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności.

§ 11

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni.

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z przepisami prawa i wskazaniami Zamawiającego.

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

  - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy,

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokółu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół, według stanu na dzień odstąpienia,

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane dzieło od dnia dokonania jego odbioru końcowego bez uwag.

- Jeżeli przedmiot umowy ma wady, przez które należy rozumieć także niezgodność dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad (poprawek w dokumentacji). 
W przypadku nie usunięcia wad (poprawek w dokumentacji)  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych, do odstąpienia od niniejszej umowy,  w całości lub części lub powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku ujawnienia błędów projektowych na etapie realizacji robót na podstawie tego projektu w okresie nie dłuższym niż 3 lata od momentu przekazania Zamawiającemu dokumentacji, wykonawca zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych poprawek bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Czas wykonania ewentualnych zmian lub poprawek od chwili zgłoszenia wynosi nie więcej niż 7 dni, chyba że strony w uzasadnionych przypadkach uzgodnią inny termin. W przypadku braku wprowadzenia zmian lub poprawek w terminie określonym umową, Zamawiający jest uprawniony do wykonania tego samodzielnie lub za pomocą osób trzecich i na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

- Nadzór nad realizacją umowy sprawują:

ze strony Zamawiającego:

- Pan Stanisław Kaziród tel. 84/ 682 10 95 (wew. 327), który jest  upoważniony ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego

ze strony Wykonawcy:

- Pan/i………………….. który/a jest upoważniona ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Zmiana osób, o których mowa w ust.1 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego Wykonawcy lub przez Wykonawcę – Zamawiającemu.

§ 14

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:						                      Wykonawca: